# Note de revue CSPS — PGCSPS KARIBU (V2 → V3)

# NOTE DE REVUE — PGCSPS KARIBU

Objet : revue du Plan Général de Coordination SPS « KARIBU V2 » (indice B) par le Coordinateur SPS — émission de la version corrigée indice C (V3). Date de revue : 12/09/2026 Relecteur : Coordinateur SPS

## 1. Anomalies de fond corrigées

| # | Anomalie constatée (V2) | Correction apportée (V3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Annexe 3 « Liste des numéros utiles » intitulée MAKAAN OASIS (reste d’un autre projet) | Liste transcrite et retitrée KARIBU ; numéros conservés, complétés (CHNU Fann, Inspection du travail, contacts chantier) |
| 2 | « Structure de santé la plus proche : CHNU Fann » — éloignée des Almadies | Structure de référence : Hôpital Militaire de Ouakam (secteur Almadies/Ouakam) ; CHNU Fann conservé comme recours hospitalier |
| 3 | Accueil sécurité attribué à « l’entreprise Réalités Sénégal » (maître d’ouvrage) | Attribué à l’entreprise générale ; rappel de la responsabilité de chaque employeur pour son personnel |
| 4 | « Réalités Sénégal met à disposition l’eau potable » (§6.5.2) | Attribué à l’entreprise générale |
| 5 | « VGP : Visite Générique Périodique » | Vérification Générale Périodique ; périodicités précisées (6 mois levage / 12 mois autres) |
| 6 | Aucune disposition sur la coactivité entre entreprises | Ajout §4.2 : plan de prévention coactivité, transmission des PPSPS avant entrée, comité de coordination mensuel, fiche de non-conformité, arrêt en cas de danger grave et imminent |
| 7 | Aucun permis pour les espaces confinés (2 sous-sols) | Ajout d’une ligne « espaces confinés » au tableau des permis + ligne de risques dédiée (détection gaz, ventilation, surveillant) |
| 8 | Pas de dispositions climatiques | Ajout §6.2 : chaleur/hydratation, suspension des travaux en hauteur par pluie/vent, vigilance hivernage (fouilles, ruissellement) |
| 9 | Numéros d’urgence incomplets dans le corps | Ajout SAMU 15 15 en alternative au 18 ; renvoi Annexe 3 ; numéros sur le panneau de chantier |
| 10 | Inspection du travail : contact partiel | Conservé Mme Diatta + cohérence avec l’Annexe 3 |

## 2. Corrections formelles (orthographe, terminologie)

- « génerale » → générale ; « Abreviations » → Abréviations ; « Responsabilites » → Responsabilités ; « Materiel » → Matériel ; « Frequence » → Fréquence ; « sante » → santé ; « securité » → sécurité

- « arase terrassement » → arse de terrassement ; « bip de recule » → avertisseur sonore de recul ; « rétro-fléchissant » → rétro-réfléchissant ; « innhalation » → inhalation ; « Brulures » → brûlures ; « poussieres » → poussières

- « l’entreprise reste seul responsable » → seule responsable ; « nos engins » → ses engins (cohérence rédactionnelle)

- « POINTS À OBSERVÉS » → POINTS À OBSERVER ; « Protection individuelles minimum obligatoire » → Protections individuelles minimales obligatoires

- « Mat d’éclairage » → Mât d’éclairage ; « guide file » → guide-file ; consignes incendie harmonisées à l’infinitif

- « 6mois / 1an » → 6 mois / 12 mois ; « 3l » → 3 L ; « 1/4 d’heures » → quarts d’heure

- « Coordonnateur SPS » → Coordinateur SPS ; « Entreprise génerale » → Entreprise générale ; homogénéisation des majuscules et accents

- « situé aux almadies » → situé aux Almadies (commune de Ngor, Dakar) ; « appartement » → appartements (7e étage)

- Références : ajout de la Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail ; référence au PPSPS des entreprises

- Abréviations : ajout EG, EPC, FDS, HSE, MOA, MOE, PIC, SST, TMS ; suppression des incohérences

- Tableau des sous-traitants : élargi aux lots usuels du projet (gros œuvre, étanchéité, menuiseries alu, ascenseurs, incendie, VRD…)

## 3. Points restant à renseigner (avant diffusion)

Les mentions [À RENSEIGNER] / [À INSÉRER] subsistent volontairement dans la V3 :

- Coordonnées téléphoniques : entreprise générale, MOA, MOE, APAVE, suppléant CSPS

- Liste des sous-traitants (Tableau 1) — dès attribution des lots

- Planning prévisionnel des travaux (à joindre)

- Effectif moyen et de pointe (Tableau §3.1.6)

- Encadrement : chef de projet, conducteur de travaux, médecin du travail

- Codification du plan de circulation + plan d’installation de chantier (PIC)

- Liste des SST et équipiers sécurité incendie (Annexe 4)

- Approbation de l’indice C (colonne « Approuvé »)

## 4. Recommandations du coordonnateur

- Présentation du projet : vérifier la répartition des logements par niveau (« six appartements du 1er au 6e étage » : confirmer s’il s’agit de 6 par niveau ou au total).

- Fichier « DT002 – Méthodologie d’exécution KARIBU » (PDF) illisible/endommagé : re-télécharger et contrôler la cohérence avec ce PGCSPS (planning, effectifs, organigramme).

- Remplacer progressivement les pictogrammes non normalisés par la signalétique ISO 7010.

- Faire valider la liste des numéros utiles par affichage effectif sur le panneau de chantier et au poste de sécurité.